ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XХХХІV сесії Великокучурівської сільської ради VІІІ скликання

№ від 2024 р.

Програма

Благоустрою населених пунктів  
Великокучурівської сільської територіальної громади

на 2025 – 2027 роки

2024 р.

# Програма

**Благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади на 2025 – 2027 роки**

1. **Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми: | Великокучурівська сільська рада |
| 2. | Законодавча база для здійснення Програми,  Дата, номер і назва розпорядчого  документу органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.  Розпорядження сільського голови № 360 від 22.11.2021 року «Про розроблення проєктів бюджетних Програм Великокучурівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Фінвідділ Великокучурівської сільської ради |
| 4. | Співрозробники  Програми | Заступник сільського голови з питань житлово-комунального господарства |
| 5. | Відповідальний  виконавець Програми | Апарат Великокучурівської сільської ради |
| 6. | Учасники Програми | Апарат Великокучурівської сільської ради, Виконавчі органи, бюджетні установи сільської ради, мешканці, підприємці та підприємства громади. |
| 7. | Терміни реалізації  Програми | 2025– 2027 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, що беруть участь у  виконанні | місцевий бюджет |
| 9. | Основні джерела  фінансування Програми | * місцевий бюджет; * позабюджетні надходження закладів; * кошти громадських організацій; * кошти підприємств та організацій; * інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| 10. | Основні напрямки діяльності Програми | * організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях; * організація місць відпочинку для населення; * затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів * визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території * утримання в належному стані кладовищ * організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів * інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; |

1. **Загальні положення**

Благоустрій - комплекс робіт з  інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програма благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно – правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою.

Впродовж останніх років у населених пунктах громади проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, місць відпочинку, встановленню дитячого майданчика, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, ліквідації стихійних сміттєзвалища.

Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями.

1. **Мета Програми**

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів громади та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту, проживання та відпочинку жителів населених пунктів.

1. **Основні завдання Програми**

Благоустрій населених пунктів передбачає:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

# Фінансове забезпечення Програми

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, громадських організацій, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених Програмою, визначається виходячи з фінансових можливостей громади. Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть коригуватись відповідно до затверджених в рішенні про бюджет громади показників фінансування на відповідний рік.

Проведення заходів програми проводиться першочергово на умовах співфінансування мешканців та підприємців громади.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація, поліпшаться умови для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищиться рівень громадського порядку.

• збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

• покращення екологічної ситуації у населених пунктах, підтримуватиметься санітарний стан населених пунктів на належному рівні;

• безперебійна робота та відновлення мережі вуличного освітлення;

• поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;

• зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

• підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення, залучення громадських працівників, організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

• формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг.

# Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів Програми, та здійснення контролю за їх виконанням покладається на заступника сільського голови з питань житлово-комунального господарства.

# Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює Виконавчий комітет Великокучурівської сільської ради

# План заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні  за виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,     (тис. грн) | | | Термін виконання |
| 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Збір та вивезення побутових відходів та сміття (бюджетні установи та пільговики) | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 2 | Відшкодування різниці в тарифах на збір та вивезення побутових відходів та сміття | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 3 | Благоустрій територій навколо бюджетних установ громади, та на територіях комунальної власності (обочини, сквери, тощо) | Керівники бюджетних установ | КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції, благодійні кошти | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 4 | Благоустрій та підтримка в належному стані місць поховань (кладовищ) | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, благодійні кошти, субвенції | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 5 | Придбання сміттєвих баків для роздільного збору сміття та облаштування майданчиків для їх розташування | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції | 200,0 | 600,0 | 200,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 6 | Обслуговування, модернізація та розвиток мережі вуличного освітлення, а також оплата за використану електроенергію | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, благодійні кошти | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 7 | Оплата за використану електроенергію на освітлення вулиць | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | Великокучурівська сільська рада  КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції, благодійні кошти | 2247,0 | 2996,0 | 3445,4 | Протягом терміну дії Програми |
| 8 | Розроблення концепції очисних споруд в розрізі населених пунктів громади | Робоча група | Великокучурівська сільська рада | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції, благодійні кошти | 70,0 | 90,0 | 120,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 9 | Дослідження можливостей підземних вод для окремих населених пунктів громади | Робоча група | Великокучурівська сільська рада | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції, благодійні кошти | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по населених пунктах щодо розвитку централізованого водопостачання / водовідведення | Робоча група, Заступник сільського голови з питань ЖКГ | Великокучурівська сільська рада | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції, благодійні кошти | 90,5 | 180,0 | 350,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 11 | Проведення лабораторного дослідження води та дезінфекції громадських криниць | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | Великокучурівська сільська рада  Відділ ОКМС | Місцевий бюджет | 40,0 | 50,0 | 55,0 | Протягом терміну дії Програми |
| 12 | Придбання та встановлення залізобетонних опор для проведення нових ліній мережі вуличного освітлення | Заступник сільського голови з питань ЖКГ | Великокучурівська сільська рада  КП «ВК-Сервіс» | Місцевий бюджет, грантові кошти, субвенції | 200,0 | 300,0 | 400,0 | Протягом терміну дії Програми |