ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Великокучурівської сільської ради від 15.08.2025 року № 196

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Великокучурівської сільської територіальної громади

на 2026-2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Великокучурівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки                (далі – середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки  бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблений Великокучурівською сільською радою на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчих органів ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Великокучурівської сільської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026–2028 роки наскрізними стратегічними цілями для громади є: розвиток підприємництва та туристично-рекреаційного потенціалу, формування безпечного й комфортного середовища проживання, забезпечення можливостей для освіти, культури, спорту та соціального захисту з урахуванням пріоритетів державної політики – підвищення енергоефективності, адаптації до змін клімату, забезпечення гендерної рівності та створення безбар’єрного простору.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Україні, як на регіональному рівні так і на рівні територіальних громад. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для розвитку Великокучурівської сільської територіальної громади, на реалізацію зазначених цілей спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану з урахуванням потреб, пріоритетів і фінансових спроможностей громади, а також вимог Бюджетного кодексу України.  Зокрема, враховано норму щодо спрямування не менше 70% обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації раніше розпочатих проєктів і програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом,  відносяться:

Муніципальна інфраструктура та послуги;

Соціальна сфера;

Громадська безпека;

Освіта і наука;

Охорона здоров’я;

Транспорт;

Енергетика;

Житло;

Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування у Великокучурівській сільській територіальній громаді визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх деталізація дозволяє чітко визначити пріоритети розвитку, оптимізувати використання бюджетних коштів і забезпечити ефективну реалізацію середньострокового плану соціально-економічного розвитку Великокучурівської сільської територіальної громади.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.  Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії  розвитку громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування наведено у Додатку 2 до середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрямки публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, Стратегії розвитку Великокучурівської сільської територіальної громади на період до 2027 року у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій, які мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямків відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямків публічного інвестування здійснювалось Великокучурівською сільською радою на підставі пропозицій відділів, управлінь Великокучурівської сільської ради та її апарату відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, та  з урахуванням завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України (як кроссекторальною стратегією), Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, Стратегією розвитку Великокучурівської сільської територіальної громади на період до 2027 року а також з урахуванням наявності діючих проєктів та програм за відповідними напрямками.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн.

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Всього 2026-2028 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у т.ч. за рахунок: | 10 070,3 | 12 475,8 | 15 615,0 | 38 161,1 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 10 070,3 | 12 475,8 | 15 615,0 | 38 161,1 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | – | – | – | – |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | – | – | – | – |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | – | – | – | – |
| місцевих запозичень | – | – | – | – |
| інших джерел | – | – | – | – |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Великокучурівської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньо-строковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 2 100,0 | 4 000,0 | 2 641,1 | 8 741,1 |
| Соціальна сфера | 1 000,0 | 1 350,0 | 2 150,0 | 4 500,0 |
| Громадська безпека | 0 | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 |
| Освіта і наука | 4 320,0 | 4 450,0 | 5 100,0 | 13 920,0 |
| Охорона здоров’я | 150,3 | 75,8 | 1 973,9 | 2 200,0 |
| Транспорт | 1 700,0 | 700,0 | 2 100,0 | 4 500,0 |
| Енергетика | 750,0 | 700,0 | 50,0 | 1 500,0 |
| Житло | 0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |
| Інші (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | 10 070,3 | 12 475,8 | 15 615,0 | 38 161,1 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Великокучурівській сільській територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямків публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади.

Це сприятиме ефективному використанню публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямків публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямком.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг),  галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямками публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямків для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямком публічного інвестування.

В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямкам публічного інвестування, визначеним в Додатку до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету, бюджету громади або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.