УКРАЇНА

ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

№                          					                      19 вересня  2025 року

Про затвердження заходів щодо проведення санітарного осіннього двомісячника з благоустрою території населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади у 2025  році

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу третього статті 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законом України «Про пестициди і агрохімікати» у відповідності до вимог «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населених пунктів Великокучурівської громади,

ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1.Провести з 22 вересня по 22 листопада 2024 року осінній двомісячник санітарної очистки і благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади.

2. Затвердити План заходів по проведенню осіннього двомісячника санітарної очистки і благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади (додається).

3. Для здійснення управління та контролю за проведенням двомісячника благоустрою території населених пунктів Великокучурівської СТГ  створити комісію у складі 9 осіб, а саме:

| Голова комісії | Дмитро ЦУРКАН | заступник сільського голови з питань житлово-комунального господарства сільської ради. |
| --- | --- | --- |
| Заступник голови комісії | Ігор ГАЛАН | заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. |
| Члени комісії: | Дмитро МАЦКО | староста Снячівського старостинського округу. |
|  | Ілля ДЕНИСЕНКО | Директор Комунального підприємства «ВК-Сервіс» сільської ради. |
|  | Ганна ДОМІТРЮК | начальник Фінансового відділу сільської ради. |
|  | Василь КОВАЛЬ | староста Тисовецького старостинського округу. |
|  | Людмила НАСТАСІЙЧУК | начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради. |
|  | Василь СУШИНСЬКИЙ | голова адміністративної комісії сільської ради. |
|  | Валентин ШКРОБАНЕЦЬ | директор КНП «Великокучурівська АЗПСМ» Великокучурівської сільської ради. |

4. Залишити П’ЯТНИЦЮ єдиним санітарним днем в населених пунктах Великокучурівської сільської територіальної громади.

5. Зобов’язати керівників організацій, установ та підприємств всіх форм власності на території Великокучурівської сільської територіальної громади, жителів населених пунктів забезпечити виконання заходів по проведенню осіннього двомісячника санітарної очистки і благоустрою.

6. Адміністративній комісії спільно з КП ВК-Сервіс Великокучурівської сільської ради активізувати роботу по притягнення до адміністративної відповідальності порушників Правил благоустрою Великокучурівської сільської ради, згідно чинного законодавства.

7.  Залучати депутатів та членів виконавчого комітету сільської ради  для організації у проведенні благоустрою території.

8. Рекомендувати закладам освіти, провести роз’яснювальну роботу серед молоді, батьків по питанню підтримки в належному санітарному стані довкілля, недопущення  випадків засмічення населених пунктів громади.

9. Голові комісії, заступнику сільського голови з питань житлово-комунального господарства сільської ради Дмитру ЦУРКАНУ про результати проведення осіннього двомісячника благоустрою інформувати виконавчий комітет сільської ради на засіданні виконавчого комітету сільської ради у грудні 2024 року.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Василя ТОДЕРЕНЧУКА.

| Сільський голова |  | Василь ТОДЕРЕНЧУК |
| --- | --- | --- |

№ 138

Додаток до проекту рішення виконавчого комітету сільської ради

№    від  вересня 2025 року

ЗАХОДИ

по проведенню осіннього двомісячника санітарної очистки і благоустрою населених пунктів

Великокучурівської сільської територіальної громади

| № | Виконавці | Заходи | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керівники установ, підприємств, організацій усіх форм власності | впорядкувати до належного естетичного стану будівлі та прилеглу територію | вересень - листопад 2025 року |
| 2 | Керівники установ, підприємств, організацій усіх форм власності | упорядкувати територію в радіусі 50 метрів від місця розташування об’єкту та постійно утримувати її в належному санітарному стані | вересень - листопад 2025 року |
| 3 | Жителі населених пунктів, депутати на виборчих округах | організувати та провести очистку вулиць, канав, дворів, територій громадських будівель та індивідуальних господарств і прилеглі до них території | вересень - листопад 2025 року |
| 4 | Власники земельних ділянок та земельних часток (паїв), у яких земельні ділянки та земельні частки (паї) межують з придорожніми смугами центральних доріг | здійснювати заходи щодо постійно утримання в належному їх стані та прилеглу їхню територію | постійно |
| 5 | Виконавчий комітет сільської ради Керівники установ, підприємств, організацій усіх форм власності Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великокучурівської сільської ради | вжити заходів щодо укладання угод про проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт з відповідальними установами, звернувши особливу увагу на навчальні, дитячі дошкільні заклади, об’єкти харчової промисловості, торгівлі та громадського харчування | вересень - листопад 2025 року |
| 6 | Виконавчий комітет сільської ради, депутати сільської ради, жителі громади | підтримувати належний санітарний стан в лісосмугах автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, ліквідацію стихійних звалищ сміття в придорожній смузі | постійно |
| 7 | Виконавчий комітет сільської ради, депутати сільської ради, жителі громади | організувати у населених пунктах та на відстані 500 м від меж населеного пункту проведення санітарної очистки та вирубку чагарників в лісосмугах автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, ліквідацію стихійних звалищ сміття в придорожній смузі | постійно |
| 8 | Виконавчий комітет сільської ради, депутати сільської ради, жителі громади | провести благоустрій території сільських кладовищ, забезпечити очистку дерев, регулярне прибирання, збір та вивіз сміття | вересень - листопад 2025 року |
| 9 | Виконавчий комітет сільської ради | здійснити профілювання гравійних доріг на території Великокучурівської сільської ради | вересень - листопад 2025 року |
| 10 | Виконавчий комітет сільської ради, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великокучурівської сільської ради | залучати, у межах наданих повноважень, до участі у заходах з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів СТГ працівників підприємств, організацій усіх форм власності, учнівську молодь | вересень - листопад 2025 року |
| 11 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великокучурівської сільської ради | залучити вчителів навчальних закладів Великокучурівської сільської ради до систематичного проведення профілактично – роз'яснювальної роботи серед учнів навчальних закладів про дотримання Правил благоустрою території населених пунктів Великокучурівської сільської ради | постійно |
| 12 | Виконавчий комітет сільської ради, адміністративна комісія | з метою недопущення забруднення ґрунту, поверхневого водо насосного горизонту і спалаху інфекційних хвороб, категорично заборонити відведення стічних вод від вбиралень та гноєсховищ господарських дворів в придорожні канави | постійно |
| 13 | Адміністративна комісія, КП ВК-Сервіс | проводити рейдові перевірки з виявлення фактів незаконного розміщення відходів у несанкціонованих місцях | постійно |
| 14 | Сільський голова, заступники сільського голови, старости старостинських округів | довести до населення цілі проведення двомісячника санітарної очистки і благоустрою на сесіях сільської ради, опублікувати на веб–сайті сільської ради звернення до жителів громади про проведення двомісячника по санітарній очистці та благоустрою території Великокучурівської сільської територіальної громади | вересень - листопад 2025 року |

| Сільський голова |  | Василь ТОДЕРЕНЧУК |
| --- | --- | --- |